**Zápis z veřejného projednání prodloužení kanalizace za tratí v obci Dvory nad Lužnicí**

**dne 25. 7. 2019 od 17 hod.**

Starosta obce zahájil veřejné projednání týkající se prodloužení kanalizace za tratí. V úvodu přivítal všechny přítomné, zastupitele obce a představil také hosty, zejména projektanta p. Šůnu a předsedu svazku Lužnice p. Prokeše.

Následně starosta obce představil obsah dnešního jednání a připomněl historii přípravy plánovaného prodloužení kanalizace za tratí, kdy projektová dokumentace byla v roce 2018 zpracována, a to ještě v době starosty p. Herzoga. Následně předal slovo projektantovi, který vnesl do jednání vysvětlení, proč projekt plánuje tlakovou kanalizaci oproti gravitační. Důvodem byla jednak technická stránka projektu (rozsah, co se má odkanalizovat; sklon gravitační výšky; finanční rozsah prováděných prací apod.) a podmínky dotačního titulu pro získání finanční podpory.

Plánované prodloužení kanalizace bylo také předloženo do programu MZe na získání finančního příspěvku, kde však došlo ke změnám uznatelných výdajů – změna podmínek programu na rok 2019 oproti roku 2018. Příkladem jsou přípojky, kdy původně byly uznatelným výdajem, ale došlo k redukci uznatelných výdajů u dotačního titulu a přípojky jsou za aktuálních podmínek neuznatelným výdajem. Změny dotačního titulu zapříčinily nakonec také neuznatelnost celého projektu (původní dotace měla být až 3 mil. Kč), čímž došlo ke zdržení a pozastavení realizace projektu na Jaře 2019. Probíhala další jednání se zástupci ministerstva a podání nové žádosti do dotačního titulu s možností získání finančních prostředků v maximální výši 1 mil. Kč. Projekt je aktuálně v zásobníku, a to z důvodu velkého zájmu obcí v České republice a malé alokace ve výzvě. Nyní dochází k debatám na vládní úrovni o možném navýšení alokace výzvy, které však nemusí znamenat získání finančních prostředků pro naší obec. Výběrové řízení na zhotovitele je již ukončeno a vybrán zhotovitel.

V průběhu jednání starosta obce vyzval zúčastněné osoby s otázkou, zda stále mají zájem o prodloužení kanalizace za tratí, a to i s vědomím, že na projekt se nemusí získat finanční prostředky z dotačních titulů a vše bude realizováno z prostředků obce. Současně připomněl, že dochází ke změnám legislativy a občané musejí v případě kontroly doložit, jak nakládají s odpady. Na položenou otázku se nikdo nepřihlásil a nevyřkl negativní stanovisko k realizaci plánovaného prodloužení kanalizace, i v příp. z vlastních zdrojů obce, která plánuje zafinancovat celou akci z vlastních zdrojů, a to i za pomoci bezúroční půjčky od sousední obce Halámky v celkové výši 2 mil. Kč.

Následně probíhala diskuse s vysvětlením, např. proč kanalizace povede pod silnicí. Otázka byla zodpovězena tak, že obecně se sítě dávají do komunikace (do stok není možnost zavedení kanalizace, a to také z důvodu negativního stanoviska ze strany SUSjk), tím projekt je oproštěn od výkopové technologie či od problémů ze strany CHKO, např. při kácení stromů.

Dotaz týkající se placení čerpadla, resp. elektřina za pohánění čerpadla, bude hrazena ze strany uživatelů, avšak se jedná o halířové, max. korunové položky na měsíc. V rámci této diskuze připomněl starosta obce, že celá síť bude v majetku obce a současně fyzické osoby (uživatelé) mají povinnost připravit el. rozvody a výkopy na svém pozemku ke stávající jímce před realizací. Součástí realizace bude také příspěvek uživatelů na kanalizaci, a to v celkové výši 15.000,- Kč na jednu jímku, s čímž nikdo z přítomných neprotestoval.

Plánovaný začátek celé realizace je podzim roku 2019, kdy samotná realizace bude probíhat cca 2 až 3 měsíce. Nejzazším termínem realizace je však jaro 2020, a to v případě náhlých komplikací v letošním roce.

Závěrem se starosta obce zeptal na další případné dotazy, které již nebyly ze strany účastníků. Poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, že obec je připravena vyřizovat další dotazy před i v průběhu realizace. Oznámil, že veškeré práce budou probíhat na pozemku jednotlivých účastníků až po vzájemné komunikaci s kompetentními osobami realizující stavební práce. Následně ukončil veřejné projednání.

Dvory nad Lužnicí dne: 7.8.2019

 ………….…………………………………

 Ing. Tomáš Trsek

 starosta obce